# **Журнал спринта 1. 14.02.2022 – 21.02.2022, бюджет времени спринта (12 часов)**

Задача 1. 3 часа.

Варианты использования, диаграмма прецедентов

Задача 2. 6 часов

Структура базы данных – состав таблиц, отображение прикладных сущностей в таблицах

Задача 3. 2 часа

Создание таблиц базы данных – скрипты создания

# **Журнал спринта 2. 22.02.2022 – 01.03.2022, бюджет времени спринта (12 часов)**

Задача 1. 2 часа

Заполнение таблиц тестовыми данными (не менее 10 записей в таблице), продумать особые комбинации данных

Задача 2. 3 часа

Составить DML-запросы к базе данных:

* Добавление записи
* Изменение записи
* Получение записи по ее идентификатору

Задача 3. 6 часов

Составить запросы по заданию (из журнала продукта)

# **Журнал спринта 3. 02.03.2022 – 09.03.2022, бюджет времени спринта (12 часов)**

Задача 1. 6 часов

Проектирование интерфейса пользователя – предварительное, без стилизации.

Задача 2. 3 часа

Предварительная реализация интерфейса, без стилизации